建管組

113.04.12

第02.08章
申請建造(雜項)執照開工
1.
申請時機

取得建造執照後六個月內。
2.
內容說明
申請建造(雜項)執照開工。
3.
應備文件
(1)建（雜）照執照正本：

  ※填妥監、承造人並蓋大小章.



(2)開工報告書五份：

  ※填妥各欄並蓋大小章及簽字

(3)施工計畫書乙份：

  ※填妥監、承造人並蓋大小章.

  ※技師、勞安人員、工地負責人等均簽章、勞安人員受訓證書…等。

(4)施工配置圖乙份：

  ※標明安全圍籬、施工所、工寮、車輛出入口、材料堆置、洗手台、

  沉澱池、洗車台等之位置

(5)照片：

  ※安全圍籬、工程標示牌、車輛出入口、材料堆置、沉澱池、洗車

  台等（各乙份）

(6)營建工程空氣污染防制費繳費證明文件乙份：

  ※含申報聯（或上網申報聯）及收據聯

(7)營建剩餘土石方B1-B7類（無棄土免、請另案掛號申辦）：

  ※包括建築工程棄土審查表、棄土申請書、棄土計畫書（比照施工

  計畫書相關人員均應蓋章）、土地登記簿謄本正本（乙個月內）、地

  籍圖正本、（乙個月內）、棄土同意書、棄土現況照片、棄土數量計

  算表、棄土場告示牌（及豎立照片），以上各乙份

  ※廢棄土管制卡三份



(8)審查證明：

  ※景觀審查許可證明

  ※電信公司建築物電信管線設計圖審查證明單（影本）

  ※台灣電力公司用戶電器設備設計審查證明單（影本）

  ※自來水公司用戶用水設備內線設計圖審查證明單（影本）

  ※其他氣體管線、排水管線查核結果

  ※山坡地水土保持施工許可（建築基地位於政府公告山坡地之範圍

  者）

(9)開工查報表乙份



(10)承造人最近完稅證明乙份（每年承造人應重新向本局建管組辦理

   出入登記）

(11)環保業務辦理事項：

   ※事業廢棄物清理計畫書（面積500平方公尺以上、造價5百萬以

   上、拆除工程一律上網申報www.waste.epa.gov.tw）：（列印上網申

   報文件）。

   ※廢棄物管制卡乙式三份。



(12)營造業承攬工程造價限額及工程規模範圍簽證表（含承攬契約影

    本，請載明承攬金額）

(13)屬供公眾使用建築物：消防設備圖說是否審查合格

(14)營建混合廢棄物B8類：取得收受場所及收受場所主管機關同意許

    可文件。

(15)現況是否如配置圖



(16)候選綠建築證書影本、特殊結構審查核准文件。
4.
申請資格或要件
取得建造核准文件後。

5.
主會辦單位

建管組。
6.
規費及其他事項
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無
7.
流程圖

8.
相關法規
無
9.
業務諮詢服務

9.1
FAQ：
Q：請問申請建造(雜項)執照開工公文辦理期限為幾天？

A：6天

Q：請問申請建造(雜項)執照開工需檢附哪些應備文件？

A：

(1)開工報告書、建造執照正本。

(2)施工計劃書、施工配置圖及現場配置照片、開工查報表。

(3)棄土申請書、棄土審查表、基地現況照片、棄土計畫書（含數量計算表、棄土場核准設立及啟用相關資料、棄土場同意書、棄土場告示牌、棄土場現況照片等）、棄土處理管理制卡（三份）；棄土地點屬公共工程者須檢附該工程合約影本(及工程主辦(管)機關同意函)、土方運送紀錄表、運送憑證、工程流向編號。

(4)廢棄物處理管制卡、上網登錄廢棄物流向管制編號。

(5)地方環保機關繳交營建空污費證明文件。

(6)自來水、電力、電信等管線單位已審查之證明文件。

(7)承造人最近完稅證明文件。

(8)景觀植栽圖說審查核可證明文件。

(9)消防設備圖說審查核可證明文件。

(10)基地地下管線調查圖說文件。

(11)其他依建築法令規定應提具之圖表書件。

(12)承攬工程限額簽證表。

Q：請問申請建造(雜項)執照開工需要繳交規費嗎？

A：免規費。

Q：請問建造(雜項)執照需於幾個月內報開工？

A：六個月內。注意：建照需於六個月內申報開工，否則該建照自動失效。

Q：請問建造(雜項)執照可辦理開工展期嗎？

A：可申請建照開工展延三個月，但只可申請展延一次。

9.2
公佈欄：無
9.3
聯絡人：梁小姐 分機 2622、吳小姐 分機2623、吳小姐 分機2628、黃先生 分機 2621。
10.
表單範例


無

〈本章結束〉
� EMBED Visio.Drawing.11  ���








SPA-SOP
0208-5


B0208_971104

[image: image2.wmf]申請建造

(

雜項

)

執照開工

時程

管理局

廠商

7

.

1 

檢附文件

7

.

2 

收件

通過

7

.

6 

申辦完成

否

是

7

.

4 

檢附表或

補正

(

退件

)

函

7

.

5 

補正文件

7

個

工

作

天

3

個

工

作

天

7

.

3 

審核

_1287572379.vsd
�

<程序名稱>�

<功能>�

�

�

�

�

申請建造(雜項)執照開工


廠商


管理局


時程


7.1 檢附文件�

7.2 收件�

通過�

7.6 申辦完成�

7.4 檢附表或補正�

7.5 補正文件�

否


是


7個工作天


3個工作天


7.3 審核�


